## Slide 1: CS1 Task14 – final presentation
Team Rot

## Slide 2: Live-demonstration
http://localhost:8080/
Username: usr
Password: 123

## Slide 3: Personal contributios
Code:
  Persistence (Ludovic Frehner)
  Database implemented (Ludovic Frehner)
  Tabtreatment (Luca Ramos)
  TabAddictions (Antoni Tomic, Massah Hamidi)
  TabPatients (Hager Magdub, Roberto Tangarife)
  TabInstitution (Ludovic Frehner)
  Login (Hager Magdub, Roberto Tangarife, Massah Hamdi)
  Calculation statistic (Luca Ramos, Antoni Tomic, Ludovic Frehner)

## Slide 4: Lessons learned
Storyboards
  Viele Storyboards -> Verschiedene Ideen
  Wichtiger Schritt zur Visualisierung

## Slide 5: Lessons learned
Requirements
  Früh gefreezed
  Field study
  Validiert durch Interview

## Slide 6: Lessons learned
Design
  Mock-up auf Papier genau sein
  Datenbankmodel

## Slide 7: Lessons learned
Design
  Mock-up auf Papier genau sein
  Datenbankmodel

## Slide 8: Lessons learned
Design
  Mock-up auf Papier genau sein
  Datenbankmodel
  CRC Karten hilfreich
Implementation
  Keine Erfahrung mit Vaadin
  Kompetenzen verschieden
  Designfragen nachhohlen
  Refresh funktionierte nicht gut

## Slide 9: Lessons learned
Scrum retrospective
  Erster Product Backlog zu unspezifisch

## Slide 10: Lessons learned
Scrum retrospective
  Erster Product Backlog zu unspezifisch

## Slide 11: Lessons learned
Scrum retrospective
  rework

## Slide 12: Lessons learned
Scrum retrospective
  Sprint backlog

## Slide 13: Lessons learned
Scrum retrospective
  Sprint backlog

## Slide 14: Reflexion
Probleme beim Start (Gruppenbildung)
Meetings
Skype Konferenzen
Planung muss genau sein
Design von allen verstanden und akzeptiert
Neue frameworks nicht unterschätzen
Klare Aufgabenverteilung

## Slide 15: Herzlichen Dank!